Załącznik nr 5

do zarządzenia nr 81/ 05

Burmistrza Ciechocinka

z dnia 14 listopada 2005 roku

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2006 ROK

| Lp. | Nazwa zadania inwestycji | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Wartość kosztorysowa | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane nakłady w 2006 | Źródła finansowania |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Środki własne | środki własne z lat ubiegłych | inne źródła | WFOŚ iGW | FUNDUSZ FHARE 2003 | GFOŚ i GW |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Modernizacja nawierzchni ul. Warzelniana | 2006 | 2006 | 250.000 | 0,00 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Modernizacja nawierzchni ul. Widok | 2006 | 2006 | 200.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Budowa nawierzchni ul. Brzozowa | 2006 | 2006 | 200.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Budowa nawierzchni ul. K.Wielkiego, Sobieskiego i Krzywoustego – I etap | 2006 | 2007 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Budowa nawierzchni ul. Graniczna | 2006 | 2006 | 300.000 | 0,00 | 300.000 | 300.000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Budowa nawierzchni ul. Osiedlowa | 2006 | 2006 | 200.000 | 0,00 | 200.000 | 200.000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Budowa pieszojezdni ul. Wesoła – II etap | 2005 | 2006 | 220.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Budowa nawierzchni ul. Warneńczyka i Królowej Jadwigi (I etap) | 2005 | 2007 | 520.000 | 150.000 | 250.000 | 250.000 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 600 | x | x | 2.210.000 | 250,000 | 1.820.000 | 1.820.000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wykup gruntów pod urządzenie dróg | 2006 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 70.000 | 70.000 |  |  |  |  |  |
| 10. | Partycypacja w budowie mieszkań CTBS | 2006 | 2006 | 0,00 | 0,00 | 100.000 | 100.000 |  |  |  |  |  |
| X | Razem dział 700 | x | x | 0,00 | 0,00 | 170.000 | 170.000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Obszary inwestycyjne w Ciechocinku – Program PHARE 2003 | 2002 | 2006 | 10.800.000 | 1.133.159 | 10156.356 | 1.674.361 | 2.042.480 |  |  | 6.439.515 |  |
| 13. | Zakup samochodu dla robót publicznych | 2005 | 2006 | 74.974 | 40.000 | 39.974 | 39.974 |  |  |  |  |  |
| X | ## Razem dział 900 | x | X | 10.874.974 | 1.173.159 | 10196.330 | 1.714.335 | 2.042.480 |  |  | 6.439.515 |  |
| 13. | ## Budowa sali gimnastycznej | 2004 | 2007 | 5.000.000 | 82.820 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |  |
| x | Razem dział 926 | x | x | 5.000.000 | 82.820 | 1.500.000 | 1.500.000 |  |  |  |  |  |
| # X | Ogółem | x | X | 18.084.974 | 1.505.979 | 13686.330 | 5.204.335 | 2.042.480 |  |  | 6.439.515 |  |