Załącznik Nr 1  do  zadania nr1  umowy  z dnia ……lutego 2019 roku

§ 1

1. Zadanie polegające na: a) dostawie roślin - kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych i konserwację tych nasadzeń,

b) obsadzeniu rabat kwiatami jednorocznymi przy użyciu własnego materiału i konserwacja tych nasadzeń,

c)  koszeniu trawników przyległych do rabat kwiatowych na szerokości 1m

Zakres nasadzeń wiosennych obejmujący następujące rabaty:

Partery Hellwiga

a) Wazony kwiatowe Aleja AK					 27 m²

b) Rabata przed budynkiem EUROPA			              96 m²

c) Rabaty przy pergoli						 345 m²

d) Rabaty przy dywanie						 352 m²

e) 2 rabaty przed fontanną					 208 m²

f) 2 rabaty za fontanną						 246 m²

g) 2 rabaty za ul. Raczyńskich					 156 m²

h) Dywan kwiatowy 2 części					 172 m²

i) 2 rabaty przy wejściu do Łazienek nr 1			   12 m²

j) 2 rabaty wokół fontanny Windsor                                                 565 m²

Park Sosnowy

Gazony						                             90 m²

Rabaty 							                63 m²

Teren zielony od fontanny „GRZYB” do ul. 3 Maja

a)Wazony ul. Kościuszki – Zdrojowa                                             70 m²

b)Kalendarz kwiatowy						  27 m²

c)Rabata na skwerze przy Dyr. PUC S.A.			 38 m²

d)Rabaty przy ul. 3 Maja					145 m²

e)Rabata przy  pomniku  Igantowskiego                                           4 m2

R a z e m   powierzchnia rabat	-			      2616,00 m²

Wykonanie  nasadzeń  do 20 czerwca  2019 roku

Wymiana trawnika  przy nowo posadzonych krzewach  na terenie  dywanu kwiatowego

Wymiana uszkodzonych  palików wokół kalendarza kwiatowego.

Utrzymanie i pielęgnacja rabat kwiatowych obsadzonych bylinami i różami w miejscach

| Rabata za pomnikiem Traugutta - różanka | 370 m² |
| --- | --- |
| Rondo ulica Zdrojowa | 90 m2 |

Szczegółowy zakres czynności objętych zamówieniem:

1)Użyźnianie podłoża.

2)Obsadzanie rabat materiałem własnym w I gatunku kwiatów. Rabaty takie  jak: dywan,  kalendarz - obsadzenie z użyciem roślin w I  gatunku o małej intensywności wzrostu i krzewienia się         z wymogiem  ilości kwiatów na 1 m2  od 150 do 200 sztuk przy użyciu wyłącznie następujących  gatunków roślin: ageratum tylko po obwodzie  przy trawniku, coleus w kolorach, echeveria – w kolorach, iresine, acharanthes, alternanthera – dwa rodzaje – czerwona, zielona, selaginella, sedum, begonia  semperflorens w niewielkiej ilości )

3)Obsadzenia pozostałych rabat w I gatunku roślin w formie kompozycji dywanowych przyjmując zagęszczenie roślin  - 35 sztuk na 1/m2 z  użyciem min. pelargonii rabatowej                        i begonii bulwiastej, gazanii.

4) obsadzenie  rabat w parku Sosnowym  o pow.153 m2

5) obsadzenie rabat objętych przetargiem w I gatunku kwiatów następującymi gatunkami                  i w następujących wymaganych ilościach:

-  pelargonium ( pelargonia rabatowa ) – minimalna ilość 15 tys. sztuk,

- tuberhybrida ( begonia bulwiasta ) - minimalna ilość 20 tys. sztuk,

- sedum letnie  - minimalna ilość – 3 tys. sztuk

- pelargonia zwisająca                 - 1 tysiąc sztuk

-  begonia dragon  - minimalna ilość 500 sztuk,

-  begonia semperflorens – minimalna ilość 25 tys. sztuk,

-  ageratum (żeniszek ) – minimalna ilość 20 tys. sztuk,

-  salvia splendens ( szałwia błyszcząca ) -  minimalna ilość 10 tys. sztuk,

- dalia figaro – minimalna ilość 15 tys. sztuk,

- mrozy – minimalna ilość 10 tys sztuk

-  echeveria- minimalna ilość 20 tys. sztuk ,

-  acharanthes- minimalna ilość 10 tys. sztuk

-  alternanthera – minimalna ilość 10 tys. sztuk,

-  iresine - minimalna ilość 10 tys. sztuk,

- chlorofytum ( zielistek) - minimalna ilość 15 tys. sztuk,

- tagetes ( turek ) – ilość około 10 tys. sztuk

- trawy ozdobne w odmianach  i kolorach minimalna ilość – 5 tys. sztuk

- prantus minimalna ilość sztuk 600

- pomea  minimalna ilość  sztuk 300

- surfinia mix  minimalna ilość 500 sztuk

- petunia mix minimalna ilość 5tys. sztuk

- pilea minimalna  ilość 4 tys. sztuk

- heliotrop minimalna ilość 3 tys. sztuk

6) Utrzymywanie i pielęgnacja rabat obsadzonych bylinami i różami.

7) Naprawa przy użyciu  własnych  materiałów obrzeży rabat.

Wymiana uszkodzonych  palików wokół kalendarza kwiatowego.

Wymiana trawnika  przy nowo posadzonych krzewach  na terenie  dywanu kwiatowego

8) Uzupełnienie  ziemi w rabatach: , dywan kwiatowy, nowa rabata na zieleńcu za Teatrem Letnim, rabata  .

Dostawca we własnym zakresie i na własny koszt  uzupełniał będzie  ubytki w nasadzeniach  do 10 %  ogólnych nasadzeń .

Wyszczególnienie prac pielęgnacyjnych  wykonanych nasadzeń:

1) Odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie rabat kwiatowych  zwalczanie chorób i szkodników przez cały okres wegetacji.

2) Uprzątanie  roślin po zakończonej wegetacji nie wcześniej niż  po 15 października

3) Usunięcie  odpadów i  nieczystości  zebranych przy oczyszczaniu rabat i kwietników.

4) Wykonywanie codziennej aktualizacji daty na kalendarzu kwiatowym z użyciem materiału roślinnego.

5) Pielęgnacja istniejących rabat z nasadzeniem róż i bylin polegająca na bieżącej konserwacji                       i zwalczaniu  chorób i szkodników nawożeniu oraz zabezpieczaniu roślin na okresy zimowe.

6)Utrzymywanie w stałej sprawności system nawadniania  roślin  znajdujących się na rabatach kwiatowych , dywanach  oraz  opróżniania  rur systemu nawadniania z wody na okres zimowy.

7)Koszty zakupu  wody dla  potrzeb podlewania rabat ponosi Urząd.

Bieżące koszenie na wysokości 7 cm od gruntu trawników  przyległych do rabat, zbieranie i wywóz trawy – wg poniższego wykazu:

Powierzchnia  trawników do wykaszania

Powierzchnia  trawnika

Parter Hellwiga

dywan  kwiatowy 2  części                                          115 m2

Teren zielony od fontanny GRZYB do ul. 3 Maja

rabata na skwerze przy Dyr. PUC			            70 m²

Zakres nasadzeń jesiennych obejmuje następujące gazony i rabaty:

a) rabaty wokół fontanny Windsor pow. 565 m2 x 19 szt kwiatów na 1m2 - 10735 szt.

b)  gazony w Parku Sosnowym pow.19 m2 kwiatów na 1m2 19                  - 247 szt

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy obejmuje:

- użyźnienie podłoża,

- obsadzenie rabat  materiałem własnym w I wyborze /bratki/,

- odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie roślin,

- usuwanie nieczystości pochodzących z oczyszczania  rabat i kwiatów

Termin wykonania  nasadzeń  15.10.2019 r.  do 02.11.2019 r.

O terminie odbioru zakończenia nasadzeń i miejscu Wykonawca powiadamia  Zamawiającego z      dwudniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie  nasadzeń do 31.12.2019 roku.